РЕГЛАМЕНТ

заседания Совета Общественной палаты

Ульяновской области

| 20.09.11 | 15.00 – 16.30 |
| --- | --- |
| Место проведения: Общественная палата (ул. Радищева, 1, 500 каб.) |
| 15.00– 15.15 | 1. О ходе подготовки к отопительному сезону 2011 – 2012 гг. в Ульяновской области. Докладчик - Букин Александр Васильевич - министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Содокладчик - Сычев Михаил Алексеевич - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии мэрии города Ульяновска. |
| 15.15 – 15.30 | 2. Об организации мероприятий, посвященных пятилетию Общественной палаты Ульяновской области. Докладчик – Галина Александровна Батракова – заместитель председателя Общественной палаты Ульяновской области, руководитель аппарата. |
| 15.30 – 16.00 | Обсуждение |
| 16.00 - 16.30 | Разное |

Председатель Общественной палаты

Ульяновской области							    Н.В. Дергунова

ПРОТОКОЛ № 15

заседания расширенного Совета Общественной палаты Ульяновской области

15:00										ул. Радищева, 1

20.09.2011 г.								                каб. 500

Председатель: Н.В. Дергунова

Секретарь: М.В. Кириллов

Присутствовали:

Члены Совета Общественной палаты: Батракова ГА., Соснин Д.П.

Члены Общественной палаты: Офицеров П.Л., Поляков Ю.И., Данилов А.А.

Приглашенные:

Букин А.В. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области.

Сычев М.А. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии мэрии города Ульяновска.

Пушкин А.К. – житель Ульяновской области.

Сотрудники аппарата Общественной палаты: Ермолаева О.Н., Чебан О.А.

- О ходе подготовки к отопительному сезону 2011 – 2012 гг. в Ульяновской области.

Букин А.В.: Представил обобщенную информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2011-2012 гг. в Ульяновской области.

Обсуждение.

Поляков Ю.И.: Проводится колоссальная работа, которая дала хорошие показатели по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 гг. в  Ульяновской области. Подготовка к отопительному сезону в целом по области хорошая, хотя есть определенное отставание в Арсенале, Шиловке, Базарном Сызгане, в связи с тем, что в данных районах изначально большое энергетической хозяйство и требуются немалые затраты на его запуск.  Проводится большой объем работ по теплоснабжению в Ишеевке и Барыше. Следует отметить, что вопрос запаса дров и угля необходимо взять на контроль. Также необходимо обратить внимание на вопросы подготовки к зиме сельскохозяйственных предприятий, каково состояние дорог, а также посмотреть готовность по социально- значимым объектам здравоохранения и культуры. Чтобы получить ответы на данные вопросы необходимо сделать вопросы в соответствующие ведомства. Необходимо также рассмотреть вопрос водоснабжения. Нужно отдать должное Правительству за программу «Чистая вода». При Горячеве данная проблема поднималась в Засвияжье, но не была решена из-за проблем с финансированием.

Сычев. М.А.: Представил информацию о мероприятиях, проведенных муниципальными жилищными предприятиями при подготовке к отопительному сезону 2011-2012гг.

Соснин Д.П..: Будут ли изменены тарифы к лету 2012 года? Что с финансированием компаний, они что-то недополучают?

Букин А.В.: Всё дополучают, вопрос в готовности, а не в финансировании.

Сычев М.А.: Социально значимые объекты задолженность не имеют, около 25-40% ТСЖ и ЖСК имеют просроченную задолженность.

Дергунова Н.В.: Таким образом, основными должниками являются дома, предприятия и муниципальные организации долгов не имеют. Существует ли практика по выселению жильцов за долги?

Сычев М.А.: Только по отоплению долги. Практика по выселению имеется, но распространяется только на жилье по социальному найму. Будет осуществлено 12 показательных выселений, неплательщики будут переселяться в однокомнатные квартиры. Судебные тяжбы по данному вопросу очень длительные, и результаты будут приблизительно в мае 2012 года. По жилищному фонду, который находится в руках частных лиц, такое переселение невозможно. На квартиру может быть наложен арест только в случае, если сумма долга составляет 350 тысяч рублей, но закон позволяет производить ограничения в отношении должников в виде отключений, в данном случае будут работать только электропитание плиты, одна лампочка и холодная вода.

Соснин Д.П.: Как же обстоит вопрос с дорогами, поскольку продолжаются испытания, следовательно, дороги еще копают? Отремонтированные дороги перекапывают?

Букин  А.В.: Не копают, а при необходимости согласовывают данные вопросы.

Соснин Д.П.: Недобросовестный ремонт получается после раскопок.

Сычев М.А.: Ответственность по выявлению и принятию мер лежит на подрядчиках после раскопок. Гарантия, которая дается на дорожное полотно составляет 3-5 лет, соответственно, все за счет служб, которые производят ремонт.

Данилов А.А.: Необходимо ли менять трубы?

Букин А.В.: Всё уже было заменено. Разработана схема теплоснабжения для поддержания имеющегося состояния. Всё должно меняться в плановом режиме , но финансирования не хватает.

Сычев М.А.: Заменена часть труб в Новом городе, срок службы труб составляет 25 лет, то есть производиться все должно планово, следовательно, потребность в плановом ремонте больше.

Дергунова Н.В.: Будут ли еще вопросы для обсуждения на заданную тему?

Пушкин А.К..: Почему бы в целях обеспечения эффективности использования магистральных сетей не создать проходные коллекторы на магистральных сетях теплотрасс внутри микрорайонов и в жилых кварталах. Подобные коллекторы позволяют проводить ремонтные работы с минимальными затратами без вскрытия дорожных покрытий.

Букин А.В.: Такие тоннели не могут быть проложены из-за плотной застройки.

Пушкин А.К.: Какие мероприятия будут проведены для изменения стоимости тарифов?

Букин А.В..: Смотрите программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

Сычев М.А: Сейчас ведется плановая паспортизация на Волжской ТГК - 40 км по теплосети, Теплоком – 12 км, ЦТП на стадии паспортизации. Паспортизация проходит равными долями поквартально по 3 км в день. Срок проведения паспортизации составит около 3 лет, при условии имеющегося финансирования

Пушкин А.К.: Как будут подходить к вопросу удорожания газа? Есть ли необходимость газификации во всех сельских поселениях?

Букин А.В.: Была проведена инвентаризация по каждому населенному пункту и есть решение, о том какие населенные пункты будут газифицироваться, а какие нет. 10-18 % населенных пунктов не будут газифицированы, например, Белый ключ Сурского района.

Пушкин А.К.: По газификации высокие тарифы.

Букин А.В.: Все самостоятельно решают о необходимости газификации.

Совет Общественной палаты решил:

- Рекомендовать Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области:

- Усилить работу с муниципальными образованиями по подготовке к работе в зимних условиях 2011-2012гг.

- Продолжить работу по урегулированию вопросов погашения задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов.

- Рекомендовать Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Н.П.Маркину:

- Взять на особый контроль по подготовке объектов к работе в зимних условиях подведомственных Министерства обороны РФ.

- Совету Общественной палаты Ульяновской области:

- Проанализировать ситуацию, связанную с различными направлениями подготовки к отопительному сезону

- Направить запросы следующим ведомствам:

-Министерство образования Ульяновской области,

-Министерство здравоохранения Ульяновской области,

-Министерство труда и социального развития Ульяновской области,

-Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области,

-Министерство сельского хозяйства Ульяновской области,

-Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.

Ответственный за исполнение решения: Никифоров Е.А. – руководитель комиссии по экономическому развитию Ульяновской области, бюджету и инвестициям.

Срок исполнения: до 18.10.2011 г.

- Об организации мероприятий, посвященных пятилетию Общественной палаты Ульяновской области.

Слушали:

Батракова Г.А.: Предложила перенести Юбилейное заседание на 15 ноября 2011года, озвучила вопрос о торжественном награждении членов Общественной палаты Ульяновской области, а также об их активности в членов Общественной палаты Ульяновской области. Отметила необходимость сбора предложений по проведению юбилейного заседания, путем осуществления электронной рассылки для членов Общественной палаты.

Дергунова Н.В.: Предложила провести круглый стол на тему «Проблемы низовой демократии» в рамках Европейской недели местной демократии. Доложила об инициативе Избирательной комиссии Ульяновской области по организации с участием Общественной  Палаты горячей линии по вопросам нарушения избирательного законодательства

Совет Общественной палаты решил:

- Перенести юбилейное заседание на 15 ноября 2011г., с учетом графика Губернатора Ульяновской области.

- Аппарату Общественной палаты Ульяновской области осуществить рассылку членам Палаты о сборе предложений по юбилейному заседанию.

- Выдвинуть на награждение 5 кандидатур: Твердохлеб Т.Е., Эйхман Т.А., Николаеву Т.С., Соснина Д.П., Свирину С.А. Аппарату Общественной палаты Ульяновской области поручить согласование возможности награждения данных лиц.

- Провести круглые столы 6.10.11г., 11.10.11г. на тему «Проблемы низовой демократии».

- Аппарату Общественной палаты Ульяновской области собрать предложения у членов Общественной палаты по организации и работе горячей линии для защиты избирательного законодательства на время выборов.

Ответственный за исполнение решения: Батракова Г.А.

Председатель Общественной палаты

Ульяновской области							Н.В. Дергунова

РЕШЕНИЕ

Совета Общественной палаты Ульяновской области по вопросу

«О подготовке к отопительному сезону 2011 – 2012 гг.»

20 сентября 2011 г.

Рассмотрев вопрос «О подготовке к отопительному сезону 2011- 2012 гг.» Совет общественной палаты Ульяновской области отмечает, что в области ведется активная подготовка к организации проведения отопительного сезона 2011-2012 гг., для чего  разработан конкретный комплекс необходимых организационных и технологических мероприятий.

В среднем по муниципальным образованием готовность на 14.09.2011 г.-98,7 % (отставание 1,3%).

Готовность по области -98,7 %. Отставание от графика наблюдается по следующим позициям:

Замена котлов – 96,2%

Ремонт котлов – 95,7 %

Ремонт тепловых сетей – 87,3 %

Ремонт линий электропередач – 99,5%

Подготовка жилищного фонда – 96,5%

Заготовка пескосоляной смеси – 61,1 %

Вместе с тем, проблемные вопросы возникают связанные с готовностью объектов подведомственных Министерства обороны РФ, как «Арсенал», в/ч 23455 (базарный Сызган), в/ч 55448 (Глотовка).

Готовность паспортов составляет 79,6 %. Наличие угля по состоянию на 14.09.2011г. на весь отопительный период – 40%, в том числе по муниципальным образованиям – 30%, по области -57,8 %. Наличие дров – 71,2 %

Общественная палата Ульяновской области, обсудив совместно с Министерством энергетики и ЖКХ  области, решили:

- Усилить работу с муниципальными образованиями по подготовке к работе в зимних условиях 2011-2012гг.

- Продолжить работу по урегулированию вопросов погашения задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов.

- Взять на особый контроль по подготовке объектов к работе в зимних условиях подведомственных Министерства обороны РФ.

- Дополнительно рассмотреть вопрос подготовки к работе в зимних условиях объектов: животноводства, культуры, дорожного хозяйства, здравоохранения.

Контроль за исполнением решения возложить на Председателя комиссии Никифорова Е.Л.

Председатель Общественной палаты

Ульяновской области                                                                  Н.В. Дергунова